**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ**

**Методические рекомендации по осуществлению контроля**

**за использованием бюджетных средств на организацию**

**и обеспечение эксплуатации информационных систем**

**и ресурсов города Москвы**

Утверждены

приказом от 02.10.2023 № 69/01-05

Действуют с 05.10.2023

Москва, 2023

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc147151946)

[2. Информационная основа осуществления контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР при проведении контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 5](#_Toc147151947)

[3. Подготовка к проведению контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, в рамках которого рассматриваются вопросы использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР 7](#_Toc147151948)

[4. Основной этап осуществления контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР 8](#_Toc147151949)

[4.1. Анализ и оценка выполнения проверяемой организацией требований порядка создания и ввода информационной системы в эксплуатацию 9](#_Toc147151950)

[4.2. Анализ и оценка выполнения требований правовых актов, регламентирующих отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности операций по поступлению (выбытию) объектов нематериальных активов, а также затрат на создание, развитие (модернизацию) и эксплуатацию ИСиР 12](#_Toc147151951)

[4.3. Анализ и оценка выполнения требований правовых актов по организации, осуществлению эксплуатации и выводу из эксплуатации ИСиР, находящихся в собственности города Москвы и используемых органами исполнительной власти города Москвы для выполнения государственных задач и функций 15](#_Toc147151952)

[4.4. Анализ и оценка выполнения требований по защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в информационных системах города Москвы 20](#_Toc147151953)

[5. Формирование основных выводов по результатам контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР 20](#_Toc147151954)

# 

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Примеры нарушений и недостатков, выявляемых при проведении контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, в ходе которых рассматривались вопросы законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы, на 4 л. в 1 экз.  2. Перечень правовых актов, используемых при проведении анализа законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы, на 3 л. в 1 экз. |

# 1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы (далее – Методические рекомендации) разработаны на основании Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», в соответствии со стандартом КСП Москвы, регламентирующим порядок методологического обеспечения деятельности КСП Москвы.

Методические рекомендации устанавливают особенности организации и проведения контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий по вопросам законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов (далее – ИСиР), разработанных полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных фондов[[1]](#footnote-1) (далее – бюджетные средства), и используемых пользователями для осуществления государственных (муниципальных) задач и функций, включая ИСиР, эксплуатируемые (используемые) государственными (муниципальными) и (или) иными организациями города Москвы.

1.2. Цель разработки Методических рекомендаций – повышение качества подготовки и проведения мероприятий по вопросам законности и эффективности использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР за счет регламентации выполняемых должностными лицами КСП Москвы работ.

Методические рекомендации направлены на решение задач по оказанию методической поддержки и выработке оптимального подхода при осуществлении контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР.

1.3. Область применения Методических рекомендаций – контрольные (экспертно-аналитические) мероприятия, в ходе которых рассматриваются вопросы законности и эффективности формирования и использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР.

1.4. Подготовка организационно-распорядительных документов по проведению мероприятия, непосредственное его проведение и оформление результатов осуществляется в соответствии с Регламентом КСП Москвы, стандартами КСП Москвы, регламентирующими общие требования, правила и процедуры проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

1.5. При разработке Методических рекомендаций учтен практический опыт проведения мероприятий КСП Москвы по рассматриваемой тематике. Примеры типовых нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, в ходе которых рассматривались вопросы законности и эффективности использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР, приведены в приложении 1 к Методическим рекомендациям.

1.6. Для целей Методических рекомендаций используются следующие термины и их определения, применяемые в федеральных законах, иных правовых актах Российской Федерации, законах и иных правовых актах города Москвы:

**– пользователи**[[2]](#footnote-2) – органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, государственные (муниципальные) унитарные предприятия, государственные (муниципальные) учреждения, органы федерального и смешанного подчинения, осуществляющие деятельность по жизнеобеспечению города, другие организации, а также физические лица, осуществляющие использование или доступ к информационным ресурсам и системам;

**– информационная система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств[[3]](#footnote-3);

**– информационные ресурсы города Москвы** – информация (независимо от способа ее представления, хранения или организации), содержащаяся в информационных системах и относимая в соответствии с Законом города Москвы от 24.10.2001 № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы» к собственности города Москвы[[4]](#footnote-4);

**– информационно-коммуникационные технологии** – совокупность информационных технологий, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, необходимых для реализации полномочий государственных органов и обеспечения их деятельности[[5]](#footnote-5);

***–*единый Реестр информационных ресурсов и систем города Москвы** – составная часть Единого реестра собственности города Москвы[[6]](#footnote-6), обеспечивающая учет информационных ресурсов города Москвы путем регистрации содержащих эти ресурсы информационных систем (баз данных)[[7]](#footnote-7);

**– оператор информационной системы** – уполномоченный государственный орган города Москвы, орган исполнительной власти города Москвы либо подведомственные государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в базах данных информационной системы[[8]](#footnote-8);

**– компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры** – совместно используемые информационными системами программно-технические комплексы и средства, выполняющие общие технологические функции и обеспечивающие основу функционирования указанных информационных систем, в том числе обеспечивающие их информационно-технологическое взаимодействие[[9]](#footnote-9);

**– мероприятия по информатизации** – мероприятия государственных органов, направленные на создание, развитие, эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных технологий, а также вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры[[10]](#footnote-10);

**– жизненный цикл информационной системы** – совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния информационной системы от формирования потребности в ней до окончания выполнения всех предусмотренных мероприятий по выводу ее из эксплуатации[[11]](#footnote-11).

Иные термины и определения, используемые в Методических рекомендациях, применяются в тех же значениях, в которых они определены законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

# 2. Информационная основа осуществления контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР при проведении контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий

Информационной основой проведения мероприятий по вопросам законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР являются следующие сведения:

2.1. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность проверяемых органов и организаций.

Первичные учетные документы, являющиеся основанием для постановки на бухгалтерский учет информационных систем, регистры бухгалтерского учета, иные документы, являющиеся основанием для постановки на учет информационных систем и отражающие расходы на их эксплуатацию (запрашиваются в установленном порядке).

2.2. Информация, размещенная в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)[[12]](#footnote-12), Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ), на Портале поставщиков[[13]](#footnote-13), в информационном ресурсе «СПАРК-МАРКЕТИНГ»[[14]](#footnote-14), в том числе:

– планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, реестр государственных контрактов (перечень объектов планируемых закупок), заключенных по тематике мероприятия, отчетные документы по результатам исполнения государственных контрактов и другие документы.

Также могут быть использованы возможности Автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы   
(далее – АСУ ГФ)[[15]](#footnote-15) и сведения, размещенные на официальных   
Интернет-порталах (порталах) и сайтах государственных органов и организаций по вопросам эксплуатации ИСиР:

– проверка факта регистрации ИСиР в Реестре ИСиР осуществляется на официальном сайте[[16]](#footnote-16) Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ);

– паспорта информационной системы и программно-технического комплекса ИСиР могут быть сформированы и получены с использованием функциональных возможностей сервисов Технологического портала ДИТ[[17]](#footnote-17), а также Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ)[[18]](#footnote-18).

2.3. Официально представленная информация Департамента финансов города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике, размещенная в подсистемах «Сводная отчетность», «Аналитика», «Цифровая аналитика» информационно-аналитической системы КСП Москвы   
(далее – ИАС КСП‑М)[[19]](#footnote-19), включая бухгалтерскую отчетность и реестр платежных поручений.

2.4. Результаты ранее проведенных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, в рамках которых рассматривались вопросы проверки расходов на эксплуатацию ИСиР города Москвы.

2.5. Годовые отчеты о выполнении государственных программ за отчетный финансовый год[[20]](#footnote-20), представляемые координаторами государственных программ; сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ города Москвы, представляемый в Московскую городскую Думу одновременно с проектом закона города Москвы об исполнении бюджета.

Рассмотрение вопросов законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на эксплуатацию ИСиР осуществляется с учетом положений правовых актов Российской Федерации и города Москвы в сфере информационных технологий и защиты информации (приложение 2 к Методическим рекомендациям).

Перечень правовых актов не является исчерпывающим и может быть дополнен (актуализирован) исходя из целей и задач мероприятия.

# 3. Подготовка к проведению контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, в рамках которого рассматриваются вопросы использования бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР

3.1. На этапе подготовки к проведению мероприятия членами рабочей группы проводятся подбор и анализ нормативной базы исходя из целей и задач мероприятия, специфики предметной области мероприятия.

3.2. Подбор и анализ информации о состоянии бюджетного финансирования мероприятий по информатизации целесообразно проводить с использованием функциональных возможностей внешних и внутренних ИСиР (разделы 2.2. и 2.3. Методических рекомендаций).

3.3. Осуществляется анализ и обобщение информации, полученной на основании запросов в адрес проверяемых органов и организаций, а также материалы ранее проведенных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий.

3.4. По результатам систематизации сведений, полученных на подготовительном этапе, проводится:

– определение перечня органов и организаций, на которые возложены функции государственных заказчиков эксплуатации информационной системы и (или) которые являются ее пользователями, а также состав реализуемых с использованием проверяемых систем государственных функций и задач;

– уточнение перечня ИСиР проверяемых органов и организаций (при необходимости);

– уточнение вопросов проверки применительно к конкретным ИСиР (например, оценивается целесообразность создания ИСиР с целью формирования выводов об обоснованности выделенного финансирования на эксплуатацию систем);

– определение объема выборки и степени охвата (сплошным или выборочным методом) бюджетной отчетности, первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, а также иной отчетности и материалов;

– формирование перечня дополнительных вопросов, требующих уточнения (например: полнота реализации задач взаимодействия информационных систем органов и организаций, используемых при предоставлении в электронной форме государственных и муниципальных услуг и (или) исполнении государственных функций; наличие документов по организации информационной безопасности эксплуатируемых ИСиР и иные вопросы).

Выбор и формулирование задач контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должны осуществляться таким образом, чтобы их решение в совокупности способствовало достижению поставленных в рамках мероприятия целей. В то же время, каждая из задач должна носить автономный характер, позволяющий исполнителю (члену рабочей группы), ответственному за решение той или иной задачи, работать самостоятельно, независимо от других исполнителей.

# 4. Основной этап осуществления контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР

Государственные информационные системы создаются, модернизируются и эксплуатируются с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд[[21]](#footnote-21).

Процесс эксплуатации информационной системы является одной из составляющих взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния информационной системы от принятия решения о ее создании, формирования исходных требований к ее функционалу, создания, развития (модернизации) и до окончания ее эксплуатации (вывода из эксплуатации).

Таким образом, вопросы оценки законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на эксплуатацию ИСиР города Москвы рекомендуется рассматривать применительно ко всему жизненному циклу информационной системы, включая реализацию требований порядка создания, развития (модернизации), ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем, а также отражение указанных фактов хозяйственной жизни в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности.

При решении в ходе контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий задач аудита в сфере закупок рекомендуется обращать внимание на формирование объекта закупки, его качественные и количественные характеристики, формулировку предмета закупки.

Особо отмечается, что в случае, если предметом контракта является выполнение работ по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов, заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла[[22]](#footnote-22). При установлении фактов заключения контракта жизненного цикла рекомендуется также проверить реализацию участником закупки положений п.1.1. ч.1 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ – в части предоставления обеспечения исполнения контракта.

В ходе проверки расходов на эксплуатацию ИСиР следует учитывать изменения правовых актов, на основании которых были созданы информационные системы, а также на вопросы модернизации ИСиР.

Рекомендуется следующая последовательность действий в проверяемых органах и организациях.

## 4.1. Анализ и оценка выполнения проверяемой организацией требований порядка создания и ввода информационной системы в эксплуатацию

4.1.1. Проверка наличия правовых оснований выполнения работ по созданию, эксплуатации и развитию (модернизации) информационных систем включает:

– определение полномочий по исполнению функций государственного заказчика работ на создание и/или эксплуатацию информационной системы, установленных нормативными правовыми актами[[23]](#footnote-23);

– определение мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»/иных государственных программ города Москвы по созданию информационной системы; оценка сроков и финансового обеспечения работ по созданию/эксплуатации информационной системы в проверяемом (оцениваемом) периоде на основании организационно-финансовых планов (планов работ по информатизации города Москвы) реализации Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций» (утверждаются руководителем ДИТ на соответствующий финансовый год и представляются по запросу).

4.1.2. С целью определения объемов бюджетных средств, направленных на финансирование работ по созданию информационной системы, с использованием функционала ЕИС, ЕАИСТ и Портала поставщиков формируется перечень государственных контрактов (договоров) на создание информационной системы. В целях формирования предварительного перечня контрактов по тематике мероприятия рекомендуется использовать дашборды подсистемы «Цифровая аналитика» ИАС КСП-М, например, «ЕАИСТ2-контракты», «ЕАИСТ2-контракты и процедуры закупок», «ДЕПФИН-платежи-обязательства-контракты».

Отчетные материалы по государственным контрактам на создание информационной системы (в том числе: программы и методики испытаний, протоколы испытаний, акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, акты о приемке системы в эксплуатацию, акт о вводе системы в эксплуатацию и иные документы, предусмотренные техническим заданием на создание системы) запрашиваются в проверяемых органах и организациях.

Исходя из целей и задач контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия по решению руководителя мероприятия государственным заказчиком работ по созданию (модернизации) информационной системы (или государственным заказчиком эксплуатации информационной системы) с участием функционального заказчика организуется и проводится демонстрация функциональных возможностей информационной системы, предусмотренных техническим заданием.

Проверка полноты реализации функциональных требований, изложенных в технических заданиях (требованиях) на создание (модернизацию) ИСиР, возможна также с использованием удаленного доступа к информационной системе (отдельным подсистемам), предоставленного членам рабочей группы по соответствующему запросу.

4.1.3. Проверка соответствия разработанных и эксплуатируемых за счет средств бюджета города Москвы ИСиР требованиям к вводу в эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве (утверждены распоряжением Правительства Москвы от 03.07.2012 № 342-РП[[24]](#footnote-24)).

Органы исполнительной власти города Москвы и организации, обеспечивающие создание информационных систем, осуществляют ввод указанных информационных систем в эксплуатацию после проведения приемочных испытаний, подтверждающих готовность информационной системы к вводу в эксплуатацию, утверждения модели угроз безопасности информации, а также выполнения необходимых мероприятий по защите информации, содержащейся в информационной системе, путем оформления правовых актов (локальных нормативных актов) органов исполнительной власти города Москвы или организаций, обеспечивающих создание информационных систем, по форме, приведенной в приложении к распоряжению Правительства Москвы от 03.07.2012 № 342-РП[[25]](#footnote-25).

Правовые акты о вводе в эксплуатацию информационных систем, создание которых не обеспечивается ДИТ, подлежат согласованию с ДИТ.

4.1.4. Проверка достоверности и актуализации сведений, содержащихся в паспорте ИСиР, размещенном на Технологическом портале ДИТ.

Основные требования к форме, содержанию, правилам формирования и актуализации сведений в паспортах информационных систем и паспортах программно-технических комплексов определены Порядком ведения Паспортов информационных систем и ресурсов города Москвы   
(далее – порядок ведения Паспортов ИСиР), утвержденным распоряжением ДИТ от 01.07.2016 № 64‑16‑267/16.

Инструкции, а также другие методические и информационные материалы по формированию паспортов информационных систем и паспортов программно-технических комплексов размещены на официальном сайте ДИТ в информационно-коммуникационной сети Интернет в подразделе «Эксплуатация ИСиР» раздела «Документы»[[26]](#footnote-26).

Государственные заказчики, осуществляющие эксплуатацию ИСиР, ежегодно в срок с 1 декабря по 1 марта года, следующего за отчетным, должны уточнять сведения, содержащиеся в паспортах информационных систем и паспортах программно-технических комплексов, несут ответственность за их достоверность[[27]](#footnote-27).

4.1.5. Проверка обеспечения учета ИСиР организации в Реестре ИСиР.

Информационные ресурсы города Москвы подлежат учету путем регистрации содержащих эти ресурсы информационных систем (баз данных) в Реестре ИСиР[[28]](#footnote-28). Функции по ведению Реестра ИСиР, формированию и ведению перечня информационных ресурсов открытого доступа возложены на ДИТ[[29]](#footnote-29).

Изменения в составе и объеме прав на ИСиР подлежат обязательному учету в Реестре ИСиР путем представления оператору актуализированных правоустанавливающих и распорядительных документов, на основании которых указанные изменения произведены[[30]](#footnote-30).

Сокращенная форма Реестра ИСиР с указанием полного и краткого наименования ИСиР и регистрационного номера системы размещается оператором Реестра ИСиР на Портале открытых данных[[31]](#footnote-31).

Выписка из Реестра ИСиР с указанием органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего от имени города Москвы правомочия собственника информационной системы, являющегося оператором информационной системы и обеспечивающим ее эксплуатацию и развитие, а также назначения информационной системы, представляется ДИТ.

## 4.2. Анализ и оценка выполнения требований правовых актов, регламентирующих отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности операций по поступлению (выбытию) объектов нематериальных активов, а также затрат на создание, развитие (модернизацию) и эксплуатацию ИСиР

При проведении проверки в указанной части рекомендуется руководствоваться положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (далее – ФСБУ «Нематериальные активы»), Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее – Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, иными документами, регламентирующими вопросы отражения нематериальных активов в бухгалтерском учете.

4.2.1. Проверка вопросов отражения в бухгалтерском учете проверяемой организации нематериальных активов.

При проверке вопросов отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов, исходя из тематики и периода проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, рекомендуется запрашивать первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и иные документы, являющиеся основанием для постановки на учет нематериальных активов, в том числе:

– решения комиссии по поступлению и выбытию[[32]](#footnote-32) активов;

– инвентарные карточки учета нефинансовых активов;

– оборотно-сальдовые ведомости[[33]](#footnote-33) по счетам 102 00 «Нематериальные активы», 106 00 «Вложения в нефинансовые активы»[[34]](#footnote-34), 111 60 «Права пользования нематериальными активами», иные регистры бухгалтерского учета (исходя из предмета проводимого мероприятия);

– распоряжение о вводе (выводе) системы в (из) эксплуатацию (-и), положение о системе;

– документы, подтверждающие возникновение исключительного права на нематериальный актив[[35]](#footnote-35) в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) свидетельства: о государственной регистрации базы данных информационной системы в Реестре баз данных, о государственной регистрации программы для ЭВМ (программного кода информационной системы) в Реестре программ для ЭВМ, иные документы).

Особо отмечается, что эксплуатация информационной системы (и соответственно финансирование работ) без надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности, не допускается[[36]](#footnote-36).

При проверке отражения в бухгалтерской отчетности эксплуатируемых ИСиР рекомендуется:

– проанализировать баланс[[37]](#footnote-37) в части отражения нематериальных активов[[38]](#footnote-38), включая отражение неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности[[39]](#footnote-39) (прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты интеллектуальной деятельности), признаваемые в составе нефинансовых активов в соответствии с положениями ФСБУ «Нематериальные активы»;

– установить соответствие данных баланса показателям оборотно- сальдовых ведомостей по учету нематериальных активов;

– установить соответствие данных паспорта информационной системы данным бухгалтерского учета (в части балансовой стоимости нематериального актива);

– установить факт изменения (увеличения) балансовой стоимости объекта нематериального актива по результатам завершенных работ по модернизации ИСиР[[40]](#footnote-40), в том числе работ по модернизации, проводимых в рамках государственных контрактов на эксплуатацию (при наличии);

– проверить внесение изменений в паспорт информационной системы в части учета расходов на модернизацию ИСиР (по накоплению, с указанием сумм расходов и реквизитов государственных контрактов);

– проверить своевременность отражения в регистрах бухгалтерского учета объектов нефинансовых активов.

4.2.2. Проверка вопросов отражения в бухгалтерском учете вложений в нематериальные активы.

Объекты нематериальных активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов формируется на соответствующих счетах аналитического учета [счета 106](consultantplus://offline/ref=3E44BF2606C1F2B630B66E15BAB8312BA00B0480BBB32AA476E5EE55FBB7A671D3AEA67834FD9FF5qFPDL) 00 «Вложения в нефинансовые активы», где организация учитывает фактически произведенные затраты в составе вложений в объекты нематериальных активов, связанные с их приобретением, созданием, формированием балансовой стоимости, а также суммы произведенных вложений в объекты нематериальных активов, безвозмездно передаваемых в целях формирования стоимости нематериальных объектов основных фондов[[41]](#footnote-41).

При проверке вопросов отражения в бухгалтерском учете вложений в нематериальные активы рекомендуется:

– установить факт наличия на соответствующих счетах бухгалтерского учета вложений в нематериальные активы;

– проверить соответствие данных баланса показателям оборотных ведомостей по учету вложений в нематериальные активы;

– проверить соответствие данных паспорта информационной системы данным бухгалтерского учета (в части стоимости разработки по годам);

– проверить отражение произведенных по государственным контрактам затрат, результатом которых является модернизация ИСиР, на счетах вложений в нефинансовые активы[[42]](#footnote-42);

– запросить информацию об определении перспективы дальнейшего использования результатов работ по созданию (модернизации) ИСиР для нужд города Москвы (в случае выявления фактов длительного неиспользования созданных за счет средств бюджета города Москвы ИСиР);

– установить причины непринятия управленческих решений по созданию нематериальных активов.

Выявленные факты (риски) длительного неиспользования созданных ИСиР, неопределенность перспектив их применения, отсутствие утвержденных положений об ИСиР и решений о вводе в эксплуатацию в совокупности влекут риски безрезультатных расходов средств бюджета города Москвы вследствие возможной невостребованности результатов работ по созданию ИСиР.

## 4.3. Анализ и оценка выполнения требований правовых актов по организации, осуществлению эксплуатации и выводу из эксплуатации ИСиР, находящихся в собственности города Москвы и используемых органами исполнительной власти города Москвы для выполнения государственных задач и функций

Расходы на эксплуатацию информационных систем отражаются в бюджетном учете в порядке, определенном учетной политикой, Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н[[43]](#footnote-43), Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н[[44]](#footnote-44), Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н[[45]](#footnote-45), иными документами.

4.3.1. Оценка организации эксплуатации ИСиР города Москвы.

Основные правила организации и осуществления эксплуатации автоматизированных ИСиР города Москвы определены Положением об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы[[46]](#footnote-46) (далее – Положение об эксплуатации ИСиР).

Состав работ (услуг) по эксплуатации ИСиР, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на соответствующий информационный ресурс и/или систему.

Согласно Положению об эксплуатации ИСиР (п.4), эксплуатация ИСиР города Москвы включает следующие составляющие (группы/виды работ):

– системное и прикладное сопровождение ИСиР, в том числе функционирования оборудования (компонентов), не входящего в состав ИСиР и необходимого для эксплуатации ИСиР;

– техническое сопровождение аппаратного обеспечения ИСиР, в том числе техническое сопровождение функционирования оборудования (компонентов), не входящего в состав ИСиР и необходимого для эксплуатации ИСиР;

– системное сопровождение средств защиты информации;

– организация учебного процесса пользователей ИСиР;

– выполнение работ по удаленному обслуживанию информационных систем и программно-технических комплексов;

– закупка комплектующих, запасных частей для компьютерного оборудования, продление и (или) расширение гарантийных обязательств на оборудование, входящее в состав ИСиР, и прочее компьютерное оборудование, включая периферийное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, закупка системного, прикладного и технического сопровождения функционирования оборудования (компонентов), не входящего в состав ИСиР и необходимого для эксплуатации ИСиР, а также закупка носителей информации, картриджей и расходных материалов для печатного оборудования;

– адаптационное (адаптивное) сопровождение ИСиР, включая адаптацию существующих функций, элементов пользовательского интерфейса, отчетов, форматов обмена данными;

– сервисное обслуживание, обновление и адаптация используемых органами исполнительной власти города Москвы ИСиР, на которые приобретены неисключительные права на программное обеспечение;

– техническая поддержка аппаратного и программного обеспечения его производителем.

4.3.2. Оценка взаимодействия ДИТ с органами исполнительной власти города Москвы и иными уполномоченными организациями.

Взаимодействие ДИТ с органами исполнительной власти города Москвы и иными уполномоченными организациями, обеспечивающими эксплуатацию автоматизированных информационных систем, регулируется Порядком взаимодействия участников по организации и осуществлению эксплуатации ИСиР города Москвы (далее – Порядок взаимодействия)[[47]](#footnote-47).

Порядок взаимодействия определяет состав, форму, сроки и процедуры представления и рассмотрения в ДИТ заявок органов исполнительной власти города Москвы на организацию эксплуатации ИСиР в очередном году.

Заявка на организацию эксплуатации ИСиР в очередном году представляется органами исполнительной власти города Москвы, обеспечивающими эксплуатацию ИСиР[[48]](#footnote-48), ежегодно в срок до 1 июня соответствующего календарного года в электронном виде в ДИТ[[49]](#footnote-49), где рассматривается, согласовывается (при отсутствии замечаний) и консолидируется для расчета в установленном порядке общего объема бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР на очередной финансовый год и плановый период.

4.3.3. Проверка обоснованности определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР города Москвы.

При проверке обоснованности определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР рекомендуется:

– проверить наличие и обоснованность заявок на организацию эксплуатации ИСиР (включая проверку сроков подачи заявки, наличие замечаний и согласование поданной заявки со стороны ДИТ);

– провести оценку соответствия количественных и стоимостных данных заявок показателям, отраженным в паспорте информационной системы и паспорте программно-технического комплекса (количество подсистем/баз данных, серверов, автоматизированных рабочих мест (АРМ) и иных показателей);

– проверить расчет планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации, указанный в заявке, на соответствие Порядку расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы (далее – Порядок расчета планируемой стоимости), утвержденному совместным распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы и ДИТ от 01.07.2016 № 18‑Р/64‑16‑264/16.

Порядок расчета планируемой стоимости применяется для определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы при планировании объемов бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР, а также при формировании начальной (максимальной) цены государственных контрактов (далее – НМЦК) на выполнение указанных работ (услуг) и может быть использован для определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР государственных бюджетных учреждений города Москвы и государственных автономных учреждений города Москвы при планировании финансового обеспечения и формировании НМЦК на выполнение указанных работ (услуг).

4.3.4. Проверка расчета стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР города Москвы.

Расчет стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР, согласно Порядку расчета планируемой стоимости, производится исходя из характеристик ИСиР, указанных в паспорте соответствующей информационной системы (паспорте программно-технического комплекса), корректирующих коэффициентов[[50]](#footnote-50), характеризующих уровень трудозатрат при эксплуатации различных ИСиР, стоимости единицы трудоемкости при выполнении работ (оказании услуг) по эксплуатации ИСиР с учетом налога на добавленную стоимость.

Согласно Порядку расчета планируемой стоимости, стоимость работ (услуг) по эксплуатации включает следующие составляющие:

– стоимость поддержки пользователей ИСиР;

– стоимость прикладного администрирования ИСиР;

– стоимость системного администрирования ИСиР;


– стоимость адаптационного сопровождения ИСиР;

– стоимость сопровождения и поддержки аппаратного и программного обеспечения ИСиР.

Расчет каждой из составляющих стоимости работ (услуг) по эксплуатации приведен в соответствующих разделах Порядка расчета планируемой стоимости.

При проведении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия следует обратить внимание на п.5.4. Порядка расчета планируемой стоимости, в соответствии с которым годовая (максимальная) стоимость адаптационного сопровождения (Vам) не должна превышать предельный уровень, соответствующий 9,0 процента от стоимости работ (услуг) по созданию, развитию, модернизации и внедрению данной ИСиР, в соответствии с заключенными государственными контрактами за предыдущие пять лет до года, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР.

Годовая (максимальная) стоимость адаптационного сопровождения рассчитывается следующим образом:



где WРi – указанная в паспорте ИС стоимость работ (услуг) по созданию, развитию, модернизации и внедрению ИСиР в соответствии с государственными контрактами, заключенными в i-м году, предшествующем году, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР[[51]](#footnote-51).

4.3.5. Финансовое обеспечение эксплуатации ИСиР и проверка формирования объема бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР.

Финансовое обеспечение эксплуатации ИСиР органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными казенными учреждениями города Москвы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим органам исполнительной власти города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Финансовое обеспечение эксплуатации ИСиР Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и подведомственными ему государственными казенными учреждениями города Москвы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию программных мероприятий по развитию транспортной системы.

Финансовое обеспечение эксплуатации ИСиР государственными бюджетными и автономными учреждениями города Москвы осуществляется за счет предоставляемых органами исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которых находятся данные учреждения, в установленном порядке бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.

Расходы бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР органов исполнительной власти города Москвы отражаются по целевой статье, как в рамках программных, так и непрограммных расходов; расходы бюджета города Москвы на эксплуатацию ИСиР, производимые Московской городской Думой, Контрольно-счетной палатой Москвы, Московской городской избирательной комиссией, Уполномоченным по правам человека в городе Москве и его аппаратом, Управлением делами Мэра и Правительства Москвы (для Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве и его аппарата) отражаются по целевой статье расходов, не включенных в государственные программы.

При проверке вопросов обоснованности и полноты бюджетного обеспечения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств на эксплуатацию ИСиР[[52]](#footnote-52) рекомендуется (выборочно) запрашивать обоснования заявленной потребности бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР (заявки), представленные и согласованные ДИТ с учетом положений Порядка взаимодействия. Выборочная проверка по указанным вопросам проводится, в том числе в ходе экспертизы проектов законов города Москвы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов государственных программ города Москвы (проектов изменений в них) в части расходов на эксплуатацию ИСиР.

При этом необходимо проанализировать реализацию главными распорядителями бюджетных средств города Москвы требований действующего порядка планирования бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР, установленного Положением об эксплуатации ИСиР.

4.3.6. Проверка деятельности операторов ИСиР (уполномоченных органов) при выводе ИСиР города Москвы из эксплуатации.

При проверке вопросов вывода ИСиР города Москвы из эксплуатации рекомендуется руководствоваться положениями Порядка вывода информационных систем города Москвы из эксплуатации[[53]](#footnote-53), при этом необходимо установить основания вывода, а именно:

– завершение срока эксплуатации информационной системы города Москвы, в случае если такой срок был установлен правовым актом Правительства Москвы, при принятии решения ДИТ о нецелесообразности его продления;

– нецелесообразность эксплуатации информационной системы города Москвы, в том числе ввиду несоответствия программно-технических средств современным технологическим решениям, изменения правового регулирования, принятия управленческих решений, а также наличия иных изменений (правовых, экономических, управленческих факторов);

– неэффективность эксплуатации информационной системы города Москвы с финансово-экономической точки зрения.

## 4.4. Анализ и оценка выполнения требований по защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в информационных системах города Москвы

В ходе проверки рекомендуется руководствоваться положениями федеральных законов об информации, информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных, о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, иными правовыми актами, приведенными в приложении 2 к Методическим рекомендациям.

В целях анализа вопросов организации защиты информации в ходе эксплуатации информационной системы[[54]](#footnote-54) рекомендуется запросить:

– сертификаты и аттестаты соответствия информационной системы по защите информации, акт классификации защищенности информационной системы;

– организационно-распорядительные документы по обеспечению информационной безопасности[[55]](#footnote-55).

# 5. Формирование основных выводов по результатам контроля за использованием бюджетных средств на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР

На заключительном этапе обобщаются полученные результаты, формируются выводы и устанавливаются причины выявленных нарушений и недостатков, формулируются предложения (рекомендации), направленные на их устранение.

Основные выводы по результатам работ, как правило, включают оценку:

– соблюдения требований законодательства на этапах создания и ввода в эксплуатацию ИСиР;

– законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на расходы по созданию (модернизации), эксплуатации ИСиР;

– соблюдения требований законодательства при организации учета результатов работ по созданию (модернизации) ИСиР;

– полноты реализации функциональных требований, изложенных в технических заданиях (требованиях) на создание (модернизацию) ИСиР;

– соблюдения требований законодательства при организации эксплуатации ИСиР;

– обоснованности бюджетной потребности на эксплуатацию ИСиР;

– обоснованности НМЦК на эксплуатацию ИСиР;

– целесообразности развития ИСиР и/или дальнейшей эксплуатации ИСиР.

Представленный в Методических рекомендациях перечень задач, которые необходимо решить в ходе в ходе проведения анализа расходов на эксплуатацию ИСиР, не является исчерпывающим и уточняется исходя из целей, задач и предметной области конкретного проводимого мероприятия.

1. В отдельных случаях эксплуатация информационных систем и ресурсов города Москвы может осуществляться, в том числе за счет средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Положение о Едином реестре информационных ресурсов и систем города Москвы, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 № 496-ПП (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 № 496-ПП). [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее – Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Положение о ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами» (далее – Положение о ведомственных программах цифровой трансформации). [↑](#footnote-ref-5)
6. Положение, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 № 496-ПП. Далее – Реестр ИСиР. [↑](#footnote-ref-6)
7. Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52. [↑](#footnote-ref-7)
8. Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52. [↑](#footnote-ref-8)
9. Положение о ведомственных программах цифровой трансформации. [↑](#footnote-ref-9)
10. Положение о ведомственных программах цифровой трансформации. [↑](#footnote-ref-10)
11. Положение о национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин». [↑](#footnote-ref-11)
12. http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://zakupki.mos.ru/#/. [↑](#footnote-ref-13)
14. http://www.spark-marketing.ru. [↑](#footnote-ref-14)
15. Например, при проверке вопросов финансового обеспечения эксплуатации ИСиР государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы с использованием функционала АСУ ГФ формируются выгрузки: отраслевых (базовых) и ведомственных перечней *(до 2017 года включительно)*, региональных перечней (классификаторов) *(начиная с 2018 года)*, государственных заданий, соглашений о порядке и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям города Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иных сведений исходя из целей и задач контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия (<https://asugf.mos.ru>). Следует обратить внимание, что государственные задания на эксплуатацию ИСиР доводятся до бюджетных учреждений, которым передана часть полномочий операторов ИСиР. [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.mos.ru/dit/documents/proekty-i-otchety/view/350220. [↑](#footnote-ref-16)
17. https://tp.mos.ru/register-pasports/. [↑](#footnote-ref-17)
18. https://portal.eskigov.ru/. [↑](#footnote-ref-18)
19. В соответствии с действующими регламентами информационного взаимодействия КСП Москвы с Департаментом финансов города Москвы и Департаментом города Москвы по конкурентной политике. [↑](#footnote-ref-19)
20. Например, Годовые отчеты о реализации Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций» и Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» (в части расходов бюджета города Москвы на организацию и обеспечение эксплуатации ИСиР Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы). [↑](#footnote-ref-20)
21. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ч.2 ст.14). [↑](#footnote-ref-21)
22. С учетом п.8.2. ч.1 ст.3, ч.16 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), подп.«т» п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла». [↑](#footnote-ref-22)
23. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52, положение об органе исполнительной власти города Москвы, устав организации, иные документы. [↑](#footnote-ref-23)
24. «О требованиях к вводу в эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве». [↑](#footnote-ref-24)
25. Пункт 1.1. распоряжения Правительства Москвы от 03.07.2012 № 342-РП. [↑](#footnote-ref-25)
26. https://www.mos.ru/dit/documents/ekspluatatciia-isir/. [↑](#footnote-ref-26)
27. Пункты 6, 8 Порядка ведения Паспортов ИСиР. [↑](#footnote-ref-27)
28. Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52 (ст.7). [↑](#footnote-ref-28)
29. Пункт 6.1. Положения о ДИТ, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 05.04.2011 № 105-ПП. [↑](#footnote-ref-29)
30. Пункт 4.12. Положения, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 № 496-ПП. [↑](#footnote-ref-30)
31. https://data.mos.ru/opendata/63381. [↑](#footnote-ref-31)
32. При анализе вопросов отражения в бухгалтерском учете фактов выбытия нематериальных активов рекомендуется, в том числе, проверить реализацию положений п.65 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета. [↑](#footnote-ref-32)
33. В разрезе вида аналитического счета объекта учета. [↑](#footnote-ref-33)
34. В том числе счета 106 60 «Вложения в права пользования нематериальными активами», 106 0I «Вложения в программное обеспечение и базы данных», иные счета. [↑](#footnote-ref-34)
35. Датой принятия к бухгалтерскому учету объекта нематериального актива признается момент возникновения исключительного права соответствующего публично-правового образования в лице учреждения на данный объект в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.64 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета). [↑](#footnote-ref-35)
36. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ч.7 ст.14), Требования к порядку ввода системы в эксплуатацию, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 (подп.«г» п.15). [↑](#footnote-ref-36)
37. Формы 0503130, 0503730. [↑](#footnote-ref-37)
38. Счет 102 00 «Нематериальные активы». [↑](#footnote-ref-38)
39. Счет 111 60 «Права пользования нематериальными активами». [↑](#footnote-ref-39)
40. С учетом п.27 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета. [↑](#footnote-ref-40)
41. С учетом п.131 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета. [↑](#footnote-ref-41)
42. Пункт 127 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета. [↑](#footnote-ref-42)
43. «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». [↑](#footnote-ref-43)
44. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». [↑](#footnote-ref-44)
45. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению». [↑](#footnote-ref-45)
46. Утверждено постановлением Правительства Москвы от 07.02.2012 № 26-ПП. [↑](#footnote-ref-46)
47. Утвержден и введен в действие с 01.07.2016 распоряжением ДИТ от 01.07.2016 № 64-16-265/16. [↑](#footnote-ref-47)
48. За исключением ИСиР, финансовое обеспечение эксплуатации которых осуществляется Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. [↑](#footnote-ref-48)
49. Пункт 8 Положения об эксплуатации ИСиР. [↑](#footnote-ref-49)
50. ДИТ ежегодно в срок до 1 декабря уточняет коэффициенты и показатели, используемые для расчетов в соответствии с Порядком расчета планируемой стоимости в следующем календарном году, и доводит их до сведения органов исполнительной власти города Москвы, обеспечивающих эксплуатацию ИСиР, путем размещения на официальном сайте ДИТ в информационно-коммуникационной сети Интернет. Порядок определения и актуализации показателей и коэффициентов устанавливается распорядительным документом ДИТ (п.п.4.1., 4.2. Порядка взаимодействия). [↑](#footnote-ref-50)
51. С учетом показателя возможен запрос о предоставлении сведений о расходах на создание/модернизацию проверяемых ИСиР за прошедший пятилетний период. [↑](#footnote-ref-51)
52. Включая анализ полноты, достоверности и актуальности данных, используемых при формировании обоснований бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств. [↑](#footnote-ref-52)
53. Утвержден постановлением Правительства Москвы от 24.03.2015 № 144-ПП. [↑](#footnote-ref-53)
54. В установленном порядке к участию в контрольном (экспертно-аналитическом) мероприятии могут привлекаться специалисты и эксперты. [↑](#footnote-ref-54)
55. Например: положение по информационной безопасности организации, приказ о назначении администратора информационной безопасности, иные документы. [↑](#footnote-ref-55)