Приложение 2

**Форма рабочей карты Мониторинга**

**(с примером заполнения)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Показатели** | **Источники данных** | **Методы анализа[[2]](#footnote-2)** | **Результаты** | **Выводы** | **Предложения** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Установить показатели ввода в эксплуатацию домов, количества квартир, нежилых помещений и машино-мест в таких домах и оценить их на соответствие установленным плановым значениям | №№ 3.1.3.-3.1.6., 3.2.2, 3.2.3, 3.3.4-3.3.7 приложения 4 | Официальная статистика (форма С-1, доклад «Социально-экономическое положение г. Москвы в \_\_\_»);  отчеты об исполнении регионального проекта «Жилье (город федерального значения Москва)» и Государственной программы города Москвы «Жилище»;  ответы на официальные запросы | Контент-анализ;  Сравнительный анализ;  Корреляционный анализ | Ввод жилья в отчетном периоде составил \_\_ процента от установленных плановых значений.  Плановые значения ввода иных объектов не установлены, их ввод составил \_\_\_ процента от целевых ориентиров | Недостаточный объем ввода жилья в отчетном периоде обусловлен, в основном, фактами неудовлетворительной работы подрядных организаций, что обусловливает риски переноса срока ввода таких объектов в эксплуатацию | *Департаменту градполитики*:  – инициировать внесение изменений в документы, определяющие плановые значения показателя ввода жилья по Программе реновации на период \_\_\_\_, в части приведения их в соответствие со значениями, установленными Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года;  – проработать вопрос об установлении плановых значений показателей ввода квартир, машино-мест и нежилых помещений по Программе реновации;  *Фонду реновации* усилить работу по контролю за соблюдением подрядчиками сроков строительства домов |

**Член рабочей группы,**

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия**

1. Графы 1-4 предварительно заполняются в рамках подготовки к проведению Мониторинга, но могут быть изменены по ходу его проведения; графы 5-7 заполняются по ходу проведения Мониторинга. [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбор конкретного метода анализа определяется решаемыми задачами и характером исследуемых данных. Например, при анализе вопросов, связанных с обеспеченностью жильем на территории кварталов реновации, помимо прочего, должен быть проведен контент-анализ, предусматривающий поиск всех релевантных значений обеспеченности, предусмотренных как статистикой, так и различными прогнозными документами (например, стратегиями развития жилищной сферы). [↑](#footnote-ref-2)