Приложение 4

Примерный перечень показателей Мониторинга

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источники данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели, характеризующие общее состояние реализации Программы реновации |  |  |
| 1.1. | Количество и площадь домов, включенных в Программу реновации, в том числе: | ед. и тыс. кв. метров | Департамент градполитики, Москомархитектура (по объектам культурного наследия) |
| 1.1.1. | Количество и площадь домов, имеющих признаки авторской архитектуры, представляющие историко-архитектурную или градостроительную ценность, не подлежащие сносу (включая объекты культурного наследия) |  |  |
| 1.2. | Количество семей/человек, проживающих в домах, включенных в Программу реновации | тыс. семей/тыс. человек |  |
| 2. | Показатели, характеризующие снос и расселение домов, включенных в Программу реновации |  |  |
| 2.1. | Количество и площадь расселяемых домов | ед. и тыс. кв. метров | Департамент градполитики |
| 2.2. | Количество и площадь полностью расселенных домов |  |  |
| 2.3. | Количество и площадь снесенных домов |  | Департамент строительства |
| 3. | Показатели, характеризующие реализацию мероприятий по новому жилищному строительству |  |  |
| 3.1. | В части проектирования и строительства домов на «стартовых» площадках |  |  |
| 3.1.1. | Количество утвержденных «стартовых» площадок | ед. | Департамент градполитики |
| 3.1.2. | Количество утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | Москомархитектура |
| 3.1.3. | Количество и стоимость введенных домов, всего, в том числе: | ед. и тыс. рублей | Расчет |
| 3.1.3.1. | домов КП «УГС» |  | Департамент строительства |
| 3.1.3.2. | домов Фонда реновации |  | Фонд реновации |
| 3.1.4. | Количество и площадь квартир во введенных домах, всего в том числе: | ед. и тыс. кв. метров | Расчет |
| 3.1.4.1. | в домах КП «УГС» (переданных для Программы реновации) |  | Департамент строительства |
| 3.1.4.2. | в домах Фонда реновации |  | Фонд реновации |
| 3.1.5. | Количество машино-мест во введенных домах, всего в том числе: | ед. | Расчет |
| 3.1.5.1. | в домах КП «УГС» (переданных для Программы реновации) |  | Департамент строительства |
| 3.1.5.2. | в домах Фонда реновации |  | Фонд реновации |
| 3.1.6. | Количество и площадь нежилых помещений во введенных домах (по домам Фонда реновации) | ед. и тыс. кв. метров | Фонд реновации |
| 3.1.7. | Средняя стоимость строительства одного кв. метра жилья (по домам, введенным за период), в том числе: | тыс. рублей / один кв. метр | Расчет |
| 3.1.7.1. | в домах КП «УГС» |  |  |
| 3.1.7.2. | в домах Фонда реновации |  |  |
| 3.1.8. | Доля затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям в стоимости введенных домов (по домам, введенным за период), всего в том числе: | проценты | Расчет |
| 3.1.8.1. | в домах КП «УГС» |  |  |
| 3.1.8.2. | в домах Фонда реновации |  |  |
| 3.1.9. | Количество домов, по которым ведется проектирование и/или строительство | ед. | Расчет |
| 3.1.9.1. | в домах КП «УГС» |  | КП «УГС» |
| 3.1.9.2. | в домах Фонда реновации |  | Фонд реновации |
| 3.2. | Показатели в части приобретения квартир у инвесторов-застройщиков |  |  |
| 3.2.1. | Количество и стоимость приобретаемых домов (согласно договорам о приобретении/долевого участия) | ед. и тыс. рублей | Фонд реновации |
| 3.2.2. | Количество домов, введенных в эксплуатацию | ед. |  |
| 3.2.3. | Количество и площадь приобретенных квартир в домах, введенных в эксплуатацию | ед. и тыс. кв. метров |  |
| 3.2.4. | Средняя стоимость приобретения одного кв. метра жилья (по домам, введенным за период) | тыс. рублей / один кв. метр | Расчет |
| 3.3. | Показатели в части проектирования и строительства домов в рамках комплексной квартальной застройки |  |  |
| 3.3.1. | Количество утвержденных ППТ | ед. | Москомархитектура |
| 3.3.2. | Количество разработанных и утвержденных комплексных схем инженерного обеспечения | ед. | Фонд реновации |
| 3.3.3. | Количество и стоимость заключенных комплексных договоров | ед. и млн. рублей |  |
| 3.3.4. | Количество и стоимость введенных домов | ед. и тыс. рублей |  |
| 3.3.5. | Количество и площадь квартир во введенных домах | ед. и тыс. кв. метров |  |
| 3.3.6. | Количество машино-мест во введенных домах | ед. |  |
| 3.3.7. | Количество и площадь нежилых помещений во введенных домах | ед. и тыс. кв. метров |  |
| 3.3.8. | Средняя стоимость строительства одного кв. метра жилья (по домам, введенным за период) | тыс. рублей / один кв. метр | Расчет |
| 3.3.9. | Доля затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям в стоимости введенных домов (по домам, введенным за период) | проценты | Расчет |
| 3.3.10. | Количество домов, по которым ведется проектирование и/или строительство | ед. | Фонд реновации |
| 3.3.11. | Количество, площадь и мощность введенных объектов социальной инфраструктуры: | - |  |
| 3.3.11.1. | Объектов здравоохранения | ед., тыс. кв. метров, посещений в смену |  |
| 3.3.11.2. | Объектов дошкольного образования | ед., тыс. кв. метров, мест |  |
| 3.3.11.3. | Общеобразовательных объектов |  |  |
| 3.3.12. | Плотность жилой застройки в кварталах реновации | тыс. кв. метров / га | Расчет |
| 3.3.13. | Показатели обеспеченности: | - |  |
| 3.3.13.1. | Жильем | кв. м / человек | Расчет |
| 3.3.13.2. | Объектами здравоохранения | посещений в смену / 1000 человек |  |
| 3.3.13.3. | Объектами дошкольного образования | мест / 1000 человек |  |
| 3.3.13.4. | Общеобразовательными объектами |  |  |
| 4. | Показатели, характеризующие мероприятия по переселению граждан в рамках реализации Программы реновации |  |  |
| 4.1. | Количество семей/человек, проживающих в домах, включенных в Программу реновации, состоящих на жилищном учете | тыс. семей/тыс. человек | Департамент имущества |
| 4.2. | Количество семей/человек, переселение которых осуществлено в рамках реализации Программы реновации |  |  |
| 4.3. | Количество семей/человек, состоящих на жилищном учете, переселение которых осуществлено в рамках реализации Программы реновации |  |  |
| 4.4. | Количество семей/человек, которым оказано содействие в организации и осуществлении переселения при реализации Программы реновации |  | Департамент градполитики |
| 4.5. | Количество и площадь квартир, которые дополнительно получены гражданами в домах получения равнозначных жилых помещений | ед., тыс. кв. метров | Фонд реновации |
| 4.6. | Количество и площадь квартир, которые получены гражданами по договорам мены с компенсацией (от Фонда реновации) |  |  |
| 4.7. | Количество и площадь квартир, которые получены гражданами по договорам мены в другом районе |  |  |
| 4.8. | Количество и площадь квартир, которые получены гражданами по договорам мены или купли-продажи с доплатой |  |  |
| 4.9. | Количество и стоимость квартир, собственники которых получили возмещение в денежной форме за освобождаемое жилое помещение | ед. и тыс. рублей | Департамент имущества |
| 4.10. | Количество и стоимость заключенных договоров купли-продажи машино-мест | ед. и тыс. рублей | Фонд реновации |
| 4.11. | Количество и стоимость заключенных договоров купли-продажи нежилых помещений |  |  |
| 4.12. | Количество собственников нежилых помещений, получивших возмещение в денежной форме | человек | Департамент имущества |
| 5. | Показатели, характеризующие финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы реновации |  |  |
| 5.1. | Объемы финансового обеспечения за счет средств бюджета города Москвы, всего | тыс. рублей | Департамент финансов, главные распорядители бюджетных средств, Департамент градполитики |
| 5.2. | Доля расходов бюджета города Москвы в структуре объемов финансового обеспечения реализации Программы реновации | проценты | Расчет |
| 5.3. | Объемы субсидий, предоставленных Фонду реновации, всего (за вычетом возвратов), всего, в том числе: | тыс. рублей | Фонд реновации |
| 5.3.1. | Субсидии в качестве имущественного взноса |  |  |
| 5.3.2. | Субсидии на текущую деятельность |  |  |
| 5.4. | Объемы использования субсидий Фондом реновации, всего, в том числе: | тыс. рублей |  |
| 5.4.1. | Субсидии в качестве имущественного взноса |  |  |
| 5.4.2. | Субсидии на текущую деятельность |  |  |
| 5.5. | Доходы Фонда реновации, всего, в том числе (с долей в структуре доходов): | тыс. рублей |  |
| 5.5.1. | от коммерческой реализации квартир | тыс. рублей, проценты |  |
| 5.5.2. | от продажи машино-мест |  |  |
| 5.4.3. | от продажи нежилых помещений |  |  |

Указанный перечень определен исходя из практического опыта проведения Мониторинга в период 2018-2022 годов. Актуализация перечня может быть осуществлена в рамках подготовки к проведению Мониторинга за очередной отчетный период.

Здесь и далее по смыслу приведенные наименования органов и организаций означают запросы в их адрес.

Здесь и далее расчет предполагает суммирование значений показателей следующего уровня (при их наличии).

Здесь и для п.3.3.8. – сначала определяется стоимость одного квадратного метра жилья применительно к конкретному дому (частное общей стоимости строительства дома (согласно акту по форме КС-11 или, при его отсутствии, протоколу стоимости строительства) и общей площади жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)), затем учитывается коэффициент инфляции применительно к анализируемому (отчетному) периоду, после чего выводится среднее арифметическое значение по всем домам выборки. Исходные данные запрашиваются у Департамента строительства и Фонда реновации.

Здесь и для п.3.3.9. – сначала определяется общая стоимость строительства всех домов выборки (согласно актам по форме КС-11 или, при их отсутствии, протоколам стоимости строительства) и затрат на присоединение к инженерным сетям при их строительстве, после чего выводится доля указанных затрат в общей стоимости. Исходные данные запрашиваются у Департамента строительства и Фонда реновации.

Сначала определяется общая стоимость приобретения домов выборки (согласно условиям заключенных договоров) и общая площадь приобретенных жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), после чего выводится среднее арифметическое значение по всем домам выборки. Исходные данные запрашиваются у Фонда реновации.

Определяется как частное площади домов в габаритах наружных стен (тыс. кв. метров) в квартале реновации и его площади, после чего выводится среднее арифметическое значение по всем кварталам реновации выборки. Исходные данные запрашиваются у Москомархитектуры.

Определяется как частное общей площади жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) / мощности объектов социальной инфраструктуры и количества жителей, проживающих в домах, расположенных на территории кварталов реновации, после чего выводится среднее арифметическое значение по всем кварталам реновации выборки. Исходные данные запрашиваются у Фонда реновации и Департамента имущества.

Определяется как частное объема расходов бюджета города Москвы на Программу реновации и общего объема расходов, включая внебюджетные источники финансирования (согласно данным Департамента градполитики), затем осуществляется умножение полученного значения на 100,0 процента.