Приложение 2

**Примерное содержание запросов в адрес государственных органов и организаций**

| **Тип (наименование) государственного органа, организации** | **Вопросы (по основным категориям)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации АИП** | **Обобщенные натуральные показатели** | **Реализация объекта выборочной проверки** | **Отдельные проблемные аспекты реализации АИП** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Главный распорядитель бюджетных средств,  за которым закреплены объекты согласно АИП | – копии соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, в качестве имущественного взноса, бюджетных инвестиций;  – сведения об исполнении предоставленных бюджетных средств (в разрезе направлений расходования);  – копии приказов о передаче функций государственного заказчика проектирования/строительства объектов;  – сведения об освоении бюджетных ассигнований по объектам АИП с указанием конкретных причин неполного расходования бюджетных средств[[1]](#footnote-1);  – сведения о фактах и объемах списания затрат на основании решения Комиссии по списанию Комплекса городского управления и/или созданной в ГРБС;  – сведения о фактах превышения лимитов бюджетного финансирования сформированным твердым договорным ценам по объектам, введенным в эксплуатацию (таблица 1);  – сведения о составе (в том числе планируемом) укрупненных мероприятий АИП, обоснования определения сумм в АИП, в том числе сведения, обосновывающие отсутствие фактов «разукрупнения» в течение года и более | – сведения о причинах внесения изменений в плановые значения ожидаемых конечных результатов реализации АИП, а также причины их недостижения (таблица 2);  – сведения в отношении предлагаемых к включению и вновь начинаемых объектов АИП[[2]](#footnote-2);  – сведения по объектам АИП, сроки планового ввода в эксплуатацию которых были перенесены (таблица 3) | – сведения о результатах контроля хода проектирования/ строительства объекта;  – сведения о причинах приостановки, перепроектирования, принятия решения о консервации, сносе или списании затрат;  – сведения о фактах подтверждения использования остатков бюджетных средств на реализацию объекта в следующем году (в случае предоставления субсидии); | – сведения о реализации мероприятий по импортозамещению (по отдельным направлениям) |
| (Государственный) Заказчик, застройщик |  |  | – копии необходимой для анализа градостроительной документации;  – копии разделов проектно-сметной документации;  – копии материалов исполнительной документации (включая копии актов по ф.КС-2, ф.КС-11, справки ф.КС-3);  – копии договоров с проектировщиком, генеральным подрядчиком, договоров о технологическом присоединении к инженерным сетям, соглашений о компенсации потерь (во всех редакциях);  – копии документов, представленных ГРБС для подтверждения использования остатков бюджетных средств на реализацию объекта в следующем году | – сведения о проблемных аспектах (сроки, стоимости) подключения объектов к инженерным сетям |
| Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |  | – сведения о степени соответствия показателей АИП значениям, определенным Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки и другим документам территориального планирования;  – сведения о планируемом развитии градостроительного потенциала города Москвы по отдельным направлениям (государственных программ города Москвы, подпрограмм, мероприятий) | – копии разработанных концепций архитектурных решений по объекту, с указанием объемов затрат |  |
| Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов |  |  | – сведения о повторных прохождениях государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту, в том числе после получения заключений о соответствии, разрешений на ввод;  – сведения по отдельным установленным фактам неверного применения расценок при разработке проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» | – cведения об общем уровне снижения стоимости по результатам государственной экспертизы, а также с учетом повторных прохождений (по отдельным направлениям) |
| Комитет государственного строительного надзора города Москвы |  |  | – сведения о результатах проверок в отношении хода строительства объекта (назначенные штрафы, сведения об устранении нарушений) | – сведения об отозванных заключениях о соответствии, разрешений на ввод (с указанием причин) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения об отдельных объектах капитального строительства, включенных в АИП и введенных  в эксплуатацию по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта\* | Дата ввода  в эксплуатацию | Общая сформированная на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ стоимость проектирования и строительства объекта\*\* | Итоговая планируемая стоимость объекта\*\*\* | | | Справочно: выполнено на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\*\* |
| сумма | причина увеличения/уменьшения (по сравнению с гр.4) | Планируемые сроки установления итоговой стоимости |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| *Наименование государственной программы, подпрограммы* | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| \* В таблице приводить исключительно объекты, все этапы строительства которых (при разделении на этапы) завершены, а объект введен в эксплуатацию в полном объеме (соответственно, дату ввода (гр.4) указывать по последнему этапу) | | | | | | | |
| \*\* Согласно акту по ф.КС-11, протоколу стоимости строительства или сформированной твердой договорной цене (с приложением копий соответствующих документов, указывающих на стоимость) | | | | | | | |
| \*\*\* В случае, если итоговая стоимость сформирована и соответствует значениям по гр.4, гр.5-7 не заполнять | | | | | | | |
| \*\*\*\* Выполнение указывается по сумме, определяемой для целей формирования АИП как перечисление бюджетных ассигнований со счетов ГРБС | | | | | | | |

**Таблица 2. Сведения о причинах внесения изменений в плановые значения ожидаемых конечных результатов реализации АИП, а также причины их недостижения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объектов | Плановый объем ввода согласно первоначальной редакции АИП | Плановый объем ввода согласно последней редакции АИП | Причины внесения изменений в план | Фактический объем ввода | Причины отклонения фактического объема введенных объектов от планового значения (при наличии отклонения) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| Госпрограмма 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Сведения об отдельных объектах капитального строительства, включенных в АИП и сроки ввода в эксплуатацию которых перенесены по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта  (согласно АИП) | Срок ввод объекта в эксплуатацию | | Причины переноса сроков |
| согласно контракту  в первоначальной редакции | согласно контракту с учетом всех дополнительных соглашений |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *Наименование государственной программы, подпрограммы* | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. Оценочно: по итогам I квартала – менее 25,0 процента, по итогам I полугодия – менее 50,0 процента, по итогам 9 месяцев – менее 75,0 процента, по итогам года – менее 90,0 процента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт 4.2 Методических рекомендаций. [↑](#footnote-ref-2)